UCHWAŁA Nr 441/ 9015 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektu nr RPPK.03.03.01-18-0002/20 pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w  ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych  - budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 2094),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),

- Uchwały nr 100/2368/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

- Uchwały nr 173/3596/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020,

- Uchwały nr 173/3597/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020,

- Uchwały nr 187/3864/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 173/3597/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

### Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

### na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się odstąpić od dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu nr RPPK.03.03.01-18-0002/20 pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”, planowanego do realizacji przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, wybranego do dofinansowania w konkursie nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19 ogłoszonym w dniu 27 listopada 2019 r.  w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych  - budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020

§ 2

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 441/9015/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą nr 187/3864/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2020 r. projekt nr RPPK.03.03.01-18-0002/20, pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” został umieszczony na 7 miejscu Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  				      11 379 924,60 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   			  	        8 926 511,87 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	  			  	        5 802 232,71 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi:    5 577 691,89 zł.

Dotychczas nie podpisano umowy o dofinansowanie oraz nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku z przeznaczeniem na siedzibę Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (dalej ZGDW) wraz z funkcjami edukacyjnymi w postaci edukacji ekologicznej.

Wnioskodawca pismem z dnia 12.08.2020 r. został poinformowany o wyborze do dofinansowania ww. projektu. W ww. piśmie wskazano również, że ostateczne przyznanie dofinansowania, poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie, uzależnione będzie od dostarczenia kompletu prawidłowo sporządzonych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym do dofinansowania projekt miał być realizowany od 15 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca w dniu 25.06.2021 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2022 r. oraz na zmianę trybu jego realizacji z zaprojektuj i wybuduj na wybuduj. W dniu 06.07.2021 r. ZGDW uzyskał zgodę Zarządu Województwa Podkarpackiego i ww. termin został wydłużony do dnia 30 września 2023r. W dniu 15.07.2022 r. Wnioskodawca uzyskał również zgodę na zmianę trybu jego realizacji, czyli na przeprowadzenie odrębnych postępowań na opracowanie projektu budowlanego i realizację inwestycji.

W okresie od sierpnia 2020 r. do września 2022 r., pomimo wielokrotnych wezwań, Beneficjent sześciokrotnie przekładał termin dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Pismem z dnia 24.05.2022 r. znak JRP.ZT.7013.2.1.2022 Wnioskodawca przekazał pozwolenie na budowę i poinformował, że pozostałe dokumenty zostaną przekazane niezwłocznie po ich przygotowaniu.

Pismem z dnia 02.09.2022 r. znak ZG.BO.033.10.2022 Wnioskodawca przesłał pozostałe dokumenty niezbędne do podpisania umowy, przy czym oświadczenie dot. zabezpieczenia środków na realizację inwestycji, zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, dotyczyło kwoty, którą Wnioskodawca dysponuje w wysokości wskazanej w przyjętym wniosku o dofinansowanie, przed rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. Złożona dokumentacja nadal była niekompletna - nie zwierała numeru rachunku bankowego, który musi być uwzględniany w umowie o dofinansowanie.

W dniu 07.07.2022 r. Wnioskodawca zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej ZGDW o zamówieniu wykonania Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle.

Jedyna złożona oferta opiewała na 23,89 mln zł i przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z tego powodu w dniu 19.08.2022 r. przetarg został unieważniony.

Beneficjent w dniu 20.07.2022 r. poinformował tut. Urząd, iż w celu zapewnienia pełnego wkładu własnego wystąpił o uzyskanie środków z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa na pokrycie wkładu własnego w ww. projekcie.

Pismem z dnia 12.09.2022 r. znak JRP.ZT.7013.2.1.2022 Wnioskodawca poinformował, iż dnia 08.09.2022 r. wszczęte zostało drugie postępowanie przetargowe, w którym zmniejszono wymogi wobec oferentów oraz zmieniono termin realizacji zadania, tak by zakończyć inwestycję do końca 2023 r.

W wyniku ww. postępowania przetargowego złożono 4 oferty, a najniższa z nich opiewała na 13,99 mln zł i ponownie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 04.11.2022 r. przetarg został również unieważniony.

Pismem z dnia 08.11.2022 r. znak PI-II.433.7.7.2020.MP tut. Urząd poinformował ZGDW, że unieważnienie ww. przetargu uznaje za rezygnację z dofinansowania ww. projektu ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020.

Zarząd Województwa uwzględniając powyższe postanawia odstąpić od przyznania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu nr RPPK.03.03.01-18-0002/20 pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”.