**UCHWAŁA Nr 483/ 10018 /23  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE**z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00 z dnia 10 września 2020 r. (z późn.zm.) o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

* art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),
* art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
* § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00 z dnia 10 września 2020 r. (z późn.zm.).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00, zawartą w dniu 10 września 2020 r. (z późn.zm.), w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie”, działania nr 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.

**§ 2**

Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00 z dnia 10 września 2020 r. (z późn.zm.).

**§ 3**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 483/10018 /23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**Uzasadnienie**

Projekt pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3059/20 z dnia 18 marca 2020 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 10 września 2020 r. (z póżn. zm.), montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 5 249 085,15 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 4 482 305,00 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 809 959,25 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 1 439 125,90 zł.

Zatwierdzone dotychczas dofinansowanie ze środków EFRR zostało przez beneficjenta zwrócone.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez beneficjenta na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 24 lipca 2019 r. do 30 września 2021 r. W trakcie realizacji projektu beneficjent uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z podanym wówczas uzasadnieniem powodem przesunięcia terminu było odstąpienie przez beneficjenta od umowy z wykonawcą, gdyż przeprowadzony dwukrotnie odbiór końcowy zamówienia na „*modernizację systemów informatycznych i dostawę sprzętu oraz modernizację systemów dziedzinowych i uruchomienie e-usług”* wykazał, że wykonawca nie wywiązał się z realizacji zamówienia, a dostarczone oprogramowanie nie spełnia wymogów postawionych w dokumentacji przetargowej. Wnioskując o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu beneficjent planował ponowne przeprowadzenie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy niezrealizowanego zamówienia w projekcie.

Ostatecznie beneficjent poinformował, iż z jego powództwa przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie toczy się postępowanie przeciwko wykonawcy, a podjęta próba wyłonienia nowego wykonawcy zakończyła się unieważnieniem ogłoszonego postępowania przetargowego. Beneficjent zwrócił uwagę, iż unieważnienie nowego postępowania było konsekwencją otrzymania szeregu pytań do opisu przedmiotu zamówienia i złożonego odwołania, w którym zakwestionowano opracowany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia (zwrócono uwagę m.in. na brak określenia wymagań integracji z istniejącymi systemami zamawiającego). Według przekazanych informacji, beneficjent ustalił, że zamówienie w aktualnym stanie mógłby wykonać wykonawca jednego z istniejących systemów w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SP ZOZ. Takie okoliczności spowodowałyby jednak konieczność zmiany zakresu rzeczowego i konieczność zmiany charakteru zamówienia.

Ponadto beneficjent zwrócił uwagę, iż nawet jeśli podjąłby próbę zrealizowania projektu, to i tak w ustalonym i granicznym terminie kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. do 31 grudnia 2023 r.) nie jest w stanie zrealizować projektu ze względu na konieczne do przyjęcia terminy realizacji dostaw i usług, a także ryzyko nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu założonych w projekcie (w związku z konieczną wg beneficjenta zmianą zakresu rzeczowego).

Z powyższych względów pismem z dnia 27 marca 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron.

W związku z wnioskiem beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00 z dnia 10 września 2020 r. pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” (z późn.zm.) na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.